## Slide 1: Grovplanering – Logisk nätplan
Vägen till målet kan visas med en logisk nätplan som beskriver projektflödet på en övergripande nivå
Den logiska nätplanen skapas genom att identifiera beroenden mellan arbetspaketen i projektets WBS (Work Breakdown Structure)
Identifiera och lägg in milstolpar (etapp- delmål på vägen) i nätplanen
Milstolparna är avstämningstidpunkter med syfte att se till att projektet följer den uppsatta planen
Det går att använda huvudpaketen från WBS:en som milstolpar, men omformulera de som mål
Uppdelningen kan göras utifrån delleveranser, ansvarsområden, målgrupper, komponenter eller andra viktiga delar i projektet
För att göra en logisk nätplan rekommenderas verktyget Visio

## Slide 2: Exempel– WBS (Work Breakdown Structure) – Huvud- och arbetspaket
Nationell utbildningsdatabas (planeringsdatabas) i Ladok
Integrationer,
utbildningsinformation från Ladok
(tidigare Atlas)
Kartlagda processer
Egenutvecklade lokala mindre IT-lösningar
Miun har gått in i ny utbildningsdatabas i Ladok
Dokumentation
Avveckla Atlas
Kursplaner
- Grund- och avancerad nivå
Välkomstbrev (BP)
Utbildningsplaner
Tillfällesprocesser
Katalog och webbprocess
Etablerade och kommunicerade testplaner
Kravspecifikation
Kursplaner
- Forskarnivå
Manualer och lathundar
Process-beskrivningar
Behörigheter
Utbildning av användare
Plan för avveckling
Sätta upp processer
Epi, utb.webb
Produktionsplaneringsprocessen, STINA, Retendo
Sätta upp behörigheter
Etablerade och kommunicerade testplaner
Bevarande av gammal information
Etablerade och kommunicerade testplaner
Integrationerna säkrade mot Ladok

## Slide 3: Exempel– logisk nätplan