CRISPIL Styrgruppsmöte

Datum: 2024-04-11
Tid: 15:00 – 16:00

Närvarande: Agneta Sundvisson, Karin Olsson, Maria Torstensson, Kersti Holmin, Jenny Lindgren

- Mötet öppnas

- Varför byter vi system?

Ladok har utvecklat stöd för individuella studieplaner (ISP) i Ladok och därför kommer avtalet med forskningsdatabasen Converis sägas upp vid årsskiftet 2024-2025.

- Styrgruppens uppgift

Att vara bollplank till projektet och se till att leveranserna lever upp till förväntningarna.

- Övriga gruppers uppgifter

Projektgruppen – Ladokfunktionen. Kommer testa och konfigurera funktionaliteten i Ladok.

Referensgruppen – Converis användarråd. Innehåller fakultetshandläggarna som arbetar med Individuella studieplaner, Ladok och representant från INFRA.

- Projektets status

Ladokkonsortiet har sedan i höstas haft ett antal tematräffar som Ladokfunktionen och forskningshandläggarna deltagit i. Där har vi fått tycka till om funktionaliteten och fått se nya funktioner allt eftersom de släppts. I maj börjar vi skapa individuella studieplaner i Ladok och i augusti planerar vi att manuellt fylla på dem med data från Converis. Vi kommer fokusera på de aktiva doktoranderna som är kring 200 st. Converis kommer att vara stängt för redigering fr o m juli men man kommer att kunna gå in och läsa i systemet. Fr o m september arbetar man med sin ISP i Ladok.

Vi kommer att informera på webben om att vi stänger Converis i juli och öppnar i Ladok i september.

- Övriga frågor

Inga övriga frågor.

- Nästa möte

25 september

Antecknade gjorde Jenny Lindgren