Ladoks användargrupp

Datum: 2025-11-27
Tid: 08:30-10:00

Närvarande: Maud Albertsson, Malin Bydén-Sjöbom, Maria Ström, Jenny Lindgren, Cathrin Björne, Jessica Lif, Britt Edlund, Maria Hjalmarsson, Jimmy Åhlander, Kersti Holmin, Sara Lindahl, Ove Olander

Frånvarande: Carl-Johan Nyström, John Håkansson, Sam Lodin, Anders Lundgren

- Mötet öppnas
Nya deltagare i gruppen, Sara Häggström från HUV ersätter Pontus Cavallie Wase och Lena Burman KOM, ersätter Anna Ossung

- Föregående mötesanteckningar
Registreringsperiod, samma status som förra mötet. Ingen klar rutin över hur studenterna får tillgång till rummen i Canvas.

Krisövningen är genomförd. En sammanställning kommer skickas till Sam och Cissi.

Inget annat att notera. Vi återkommer till några saker vid dagens möte.

- Ladok – utveckling och plan

- Litteraturlista – strukturerade poster
Efter ett möte med representanter från användargruppen och biblioteket har det bestämts att vi ska gå vidare med att införa hanteringen med strukturerade poster för litteraturlista. Det som ligger näst på tur är att skriva en beställning/kravspec för detta och skicka in till digitala portföljen för att få det godkänt att genomföra.

- Planerad utveckling och leveranser nationellt

Preliminär plan för Ladoks leveranser fram till jul:

  - Integration mot ekonomisystem vad gäller studieavgifter

  - TG på del av kurs utan registrering

  - Avslag på ansökan om examensbevis

  - Uppföljningsobjekt för utbildningsinformation

  - Förbättringar i utbudshanteringen, kopiera programtillfällen

  - Förbättringar i sökvyn för ISP:ar för doktorander

- Första halvåret 2026 planeras följande att levereras:

  - Effektivare ärendeprocesser (examen och TG)

  - Tillgängliggöra mer information för utbildningsinformation

  - Rättssäker id-hantering

  - Handelshögskolan går med i Ladokkonsortiet 1 jan 2026.

  - Tillgängliggöra mer information för uppföljning

  - Förbättrad spårbarhet (loggning)

  - Förbättrad startsida och navigering för utbildningsplanering

https://mailchi.mp/9eee1c002fc7/information-om-planerade-leveranser

- Lokalt på MIUN

  - Vi har lite bekymmer med omedelbar överföring av ändringar till webben. Det fungerar ändå med regelbundna hämtningar men de kan ta en stund innan ändringar slår igenom på webben.

  - Dolda tecken som kommer med till webben, genererar onödiga blanksteg och radbrytningar. Pågående arbete tillsammans med webbleverantören.

  - Magnus Carlsson på INFRA slutar i februari. Vi står då utan lokal utvecklare av integrationerna mot Ladok. Kan bli svårare och ta längre tid med felsökning och rättningar under en period.

- Organisationer och organisationsförändring HUV

Från 1 januari 2026 slås PSO och UTV ihop till en institution, PPS-Pedagogik, psykologi och socialt arbete.

Vi har en plan för flytt av kurser, program och användare i Ladok och det påbörjas inom kort.

Viktigt att utbildningarna flyttas innan studenterna registrerar sig. VT26 måste vara klart innan 18 januari. Utbildningslistor med prioritering har tagits fram och skickats till berörda handläggarna på fakulteten.

- Policy om säkerhetsaspekter vid användning av Ladok

Konsortiet har skickat ut en påminnelse till alla lärosäten om policy och säkerhetsaspekter vid användning av Ladok. Det är till exempel inte tillåtet att använda egna verktyg (t ex Python-skript) som kommunicerar med Ladoks grafiska gränssnitt. Konsortiet är tydliga med att det inte är tillåten användning enl. policyn, (punkt 3). https://ladokkonsortiet.se/om-oss/policies-och-dokument/policy-for-acceptabel-anvandning-ladok-for-personal

Vi kommer att skicka ut en påminnelse och information om det här till alla användare inom kort.

Kommentar från gruppen är att automatisk överföring av resultat mellan Canvas och Ladok förebygger den här typen av egenutvecklade verktyg. Kopplingen mellan Inspera och Ladok efterfrågas också. Det pågår ett arbete för att göra klart den kopplingen men på grund av resursbrist så har det dragit ut på tiden.

- Kort info

- Besök av Ladokkonsortiet 4 december

Nästa vecka kommer konsortiet på besök som vi tidigare har nämnt. Det kommer 8 personer från konsortiet, bland annat är konsortiechefen Mauritz Danielsson, strategisk produktägare Magnus Mörck, arkitekt Mattias Sällström och projektledare Malin Zingmark. Utöver dem så kommer det representanter från lite olika team, ISP, uppföljning, resultat och utbildningsinformation. Programmet är klart och de kommer bland annat träffa UD Louise Beskow, Helena Wallskog och Agneta Sundvisson på fm och sen är det olika grupper under resten av dagen, examen, antagning, tenta, uppföljning, arkiv, mfl.

- Utbildning av användare (Canvas)

Ett kursrum i Canvas är skapat för att samla information till nya användare i Ladok. Det kommer att finnas självstudiekurser och quiz.

- Årsredovisning 2025

23 januari är sista dag att rapportera in resultat som ska hänföras till 2025. Information är utskickat till prefekter. En inhyrd konsult kommer vara ansvarig för årsredovisningen.

- Regel för etablering, publicering och utökning av utbud
Nu är förslaget klart och det kommer skickas till RBM nästa vecka. Sammanfattningsvis så har vi försökt få till en tydlighet med när man ska vara klar med utbudet och när man inte längre kan komma med nya utbildningstillfällen, dvs utöka utbudet efter att det är publicerat.

- Övriga frågor

Information från KOM, www.miun.se kommer att revideras och en förstudie har påbörjats. Bengt Nilsson är projektledare. Förändringarna kommer sjösättas redan under våren så tidsplanen är ganska komprimerad.

- Nästa möte
Förslag:

torsdag 19 mars, 08.30-10.00

torsdag 4 juni, 08.30-10.00

- Mötet avslutas